**Formato de bitácora diaria**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 17 de octubre del 2019 |
| **Numero de bitácora:** | 19 |
| **Sprint:** | Cuarto sprint |
| **Scrum Master:** | Daniela Hernández Valenzuela |

**¿Qué has hecho desde ayer?**

* Valeria = Iniciar con la pantalla de agregar clientes
* Axel = Terminar de agregar los hipervínculos
* Diana = Terminar de aplicar los métodos de búsqueda
* Daniela = Terminar con la visualización del perfil del cliente

**¿Qué es lo que estás planeando hacer hoy?**

* Valeria = Hacer la pantalla de agregar clientes con sus respectivos métodos y estilos
* Axel = Terminar de comprobar que los hipervínculos funcionen correctamente
* Diana = Revisar que la búsqueda sea satisfactoria
* Daniela = Apoyar en el equipo en lo que haga falta

**¿Has tenido algún problema que te haya impedido alcanzar tu objetivo?**

* Valeria = La aplicación de frameworks a la hora de aplicar funcionalidad y estilos
* Axel = Que los hipervínculos se redireccionen de manera correcta
* Diana = Que la búsqueda ordene bien a los clientes de acuerdo al criterio de busqueda
* Daniela = Ninguno