**Formato de bitácora diaria**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 27 de septiembre del 2019 |
| **Numero de bitácora:** | 5 |
| **Sprint:** | Primer sprint |
| **Scrum Master:** | Daniela Hernández Valenzuela |

**¿Qué has hecho desde ayer?**

* Valeria (ST) = Seguir aplicando los diseños y tamaños correctos de los contenedores
* Axel (ST)= Intentar hacer que las imágenes se queden en un solo lugar y hacer las referencias a otras paginas
* Diana (ST)= Revisar el inicio de sesión que funcione correctamente
* Daniela (SM)= Ayudar a terminar los pendientes y ayudar a resolver los problemas que queden

**¿Qué es lo que estás planeando hacer hoy?**

* Valeria (ST) = Terminar y mostrar la pantalla de registro y terminar de hacer que funcione
* Axel (ST)= Terminar de hacer las paginas donde está la información del inmobiliario
* Diana (ST)= Terminar la funcionalidad de la pantalla de inicio
* Daniela (SM)= Terminar con los pendientes

**¿Has tenido algún problema que te haya impedido alcanzar tu objetivo?**

* Valeria (ST) = La aplicación de frimeworks
* Axel (ST)= Lograr que las paginas pudieran vincularse a otras
* Diana (ST)= Hacer que los contenedores se ajustaran al tamaño de la pantalla
* Daniela (SM)= Poder meter un html dentro de otro

**Observaciones:**

Este primer sprint fue algo complicado ya que fue el levantamiento de lo que será la primera impresión para el cliente, ahora bien faltan algunos otros detalles pero eso se vera mas adelante en el avance del siguiente sprint