**Formato de bitácora diaria**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 24 de octubre del 2019 |
| **Numero de bitácora:** | 2 |
| **Sprint:** | Primer sprint |
| **Scrum Master:** | Daniela Hernández Valenzuela |

**¿Qué has hecho desde ayer?**

* Valeria (ST) = Visualizar la manera en la que se pueden mostrar algunos atributos desde la página de estilos.
* Axel (ST)= Diseñar la posible ventana a mano para tener una idea de lo que se requiere
* Diana (ST)= Investigar los estilos y los usos de cajas y botones
* Daniela (SM)= Visualizar las funcionalidades para separar sus usos y hacerlos independientes

**¿Qué es lo que estás planeando hacer hoy?**

* Valeria (ST) = Realizar una ventana donde los usuarios puedan registrarse
* Axel (ST)= Empezar con la ventana para la visualización del inmobiliario
* Diana (ST)= Diseñar la pantalla de inicio de sesión
* Daniela (SM)= Comenzar con la visualización de los clientes y corroborar que el equipo este trabajando bien

**¿Has tenido algún problema que te haya impedido alcanzar tu objetivo?**

* Valeria (ST) = La aplicación de algunos estilos
* Axel (ST)= A la hora de diseñar la ventana algunos elementos no quedan donde quiero que estén
* Diana (ST)= El diseño no está quedando
* Daniela (SM)= Tuve problemas en el código con algunos parámetros que no cerraban

**Observaciones:**El equipo en general presento problemas, pero espero al paso del sprint mejore.