**Formato de bitácora diaria**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 27 de septiembre del 2019 |
| **Numero de bitácora:** | 5 |
| **Sprint:** | Primer sprint |
| **Scrum Master:** | Daniela Hernández Valenzuela |

**¿Qué has hecho desde ayer?**

* Valeria = Seguir aplicando los diseños y tamaños correctos de los contenedores
* Axel = Intentar hacer que las imágenes se queden en un solo lugar y hacer las referencias a otras paginas
* Diana = Revisar el inicio de sesión que funcione correctamente
* Daniela = Ayudar a terminar los pendientes y ayudar a resolver los problemas que queden

**¿Qué es lo que estás planeando hacer hoy?**

* Valeria = Terminar y mostrar la pantalla de registro y terminar de hacer que funcione
* Axel = Terminar de hacer las paginas donde está la información del inmobiliario
* Diana = Terminar la funcionalidad de la pantalla de inicio
* Daniela = Terminar con los pendientes

**¿Has tenido algún problema que te haya impedido alcanzar tu objetivo?**

* Valeria = La aplicación de frimeworks
* Axel = Lograr que las paginas pudieran vincularse a otras
* Diana = Hacer que los contenedores se ajustaran al tamaño de la pantalla
* Daniela = Poder meter un html dentro de otro