**Formato de bitácora diaria**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 25 de septiembre del 2019 |
| **Numero de bitácora:** | 3 |
| **Sprint:** | Primer sprint |
| **Scrum Master:** | Daniela Hernández Valenzuela |

**¿Qué has hecho desde ayer?**

* Valeria (ST) = Intentar realizar una ventana donde los usuarios puedan registrarse
* Axel (ST)= Tratar de acomodar unos elementos en ventana que no encajaban
* Diana (ST)= Mostrar una pantalla de inicio de sesión
* Daniela (SM)= Mostrar los clientes en pantalla

**¿Qué es lo que estás planeando hacer hoy?**

* Valeria (ST) = Revisar las hojas de diseño para aplicar una correcta
* Axel (ST)= Revisar la página de la w3school para aplicar poder ver la información dentro de una imagen
* Diana (ST)= Seguir diseñando y editando la pantalla de inicio de sesión
* Daniela (SM)= buscar una manera para realizar un filtrado de clientes y que este pueda ser visto desde pantalla

**¿Has tenido algún problema que te haya impedido alcanzar tu objetivo?**

* Valeria (ST) = Algunos atributos en el código no se aplican bien, hay algunos errores.
* Axel (ST)= Es difícil lograr que se haga un listado, los elementos toman la posición que quieren
* Diana (ST)= No encuentro un diseño que me guste y sienta adecuado para el cliente
* Daniela (SM)= Debo encontrar una manera para que los datos en pantalla y los datos de los usuarios no se filtren

**Observaciones:**

Se han tenido múltiples problemas con el código a la hora de crear las diferentes pantallas que se necesitan, se ha considerado consultar con un experto en el tema para reforzar esos detalles.