**Formato de bitácora diaria**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 26 de septiembre del 2019 |
| **Numero de bitácora:** | 4 |
| **Sprint:** | Primer sprint |
| **Scrum Master:** | Daniela Hernández Valenzuela |

**¿Qué has hecho desde ayer?**

* Valeria (ST) = Aplicar los diseños correctos para la pantalla de inicio de sesión.
* Axel (ST)= Alinear las imágenes del inmobiliario en pantalla
* Diana (ST)= Ajustar los contenedores de inicio de sesión al centro y aplicar un fondo
* Daniela (SM)= Agregar más clientes y corroborar con el equipo el avance del product backlog

**¿Qué es lo que estás planeando hacer hoy?**

* Valeria (ST) = Seguir ajustando y alineando los contenedores del registro para que tengan un diseño más dinámico
* Axel (ST)= Tratar de que las imágenes queden alineadas y que la información sea desplegada de manera correcta
* Diana (ST)= Terminar de ajustar el diseño final de la pantalla de inicio y agregar los estilos finales
* Daniela (SM)= Apoyar en la creación de la visualización de los clientes

**¿Has tenido algún problema que te haya impedido alcanzar tu objetivo?**

* Valeria (ST) = La aplicación de frameworks ajenos y su implementación
* Axel (ST)= Las imágenes se sobreponen una encima de otra
* Diana (ST)= El tamaño de las letras y aplicar los estilos del w3school
* Daniela (SM)= La ventana de visualización de la inmobiliaria cuesta trabajo hacer que se ajuste bien a la pantalla

**Observaciones:**

El trabajo que mas esta costando es la parte de la visualización de la inmobiliaria, espero para mañana quede resuelto esto