**Formato de bitácora diaria**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 09 de octubre del 2019 |
| **Numero de bitácora:** | 13 |
| **Sprint:** | Tercer |
| **Scrum Master:** | Daniela Hernández Valenzuela |

**¿Qué has hecho desde ayer?**

* Valeria = Realizar un diseño para la visualización de los propietarios
* Axel = Poder eliminar a un usuario
* Diana = Realizar un método que haga una búsqueda
* Daniela = Poder actualizar la información de los propietarios

**¿Qué es lo que estás planeando hacer hoy?**

* Valeria = Terminar de hacer el diseño en una ventana para visualizar a los propietarios añadidos
* Axel = Poder visualizar a los propietarios para poder eliminarlos desde una opción del administrador
* Diana = Terminar el método que permita la búsqueda de propietarios
* Daniela = Terminar de realizar la visualización de propietarios y su edición de información

**¿Has tenido algún problema que te haya impedido alcanzar tu objetivo?**

* Valeria = La aplicación de estilos de la w3school
* Axel = Poder hacer una eliminación correcta de propietarios, la correcta aplicación de frameworks
* Diana = Ninguno
* Daniela = Que la información sea aplicada de manera correcta y se actualice