**Primer Sprint**

* Fechas: 23 de septiembre al 30 de septiembre
* Haremos el Front-End de las siguientes funcionalidades:
  + Visualizar propiedades (cliente) ~Dany
  + Filtrar propiedades (cliente) ~Vale
  + Ver propiedad (cliente) ~Axel
  + Iniciar Sesión ~Diana
  + Agregar propiedad ~Dany

**Segundo Sprint**

* Fechas: 30 de septiembre al 7 de octubre
* Haremos el Front-End de las siguientes funcionalidades:
  + Actualizar propiedad ~Axel
  + Eliminar propiedad ~Axel
  + Visualizar propiedades asesor ~Dany
  + Ver propiedad (asesor) ~Dany
  + Filtrar propiedades asesor ~Diana
  + Agregar propietario ~Vale

**Tercer Sprint**

* Fechas: 7 de octubre al 14 de octubre
* Haremos el Front-End de las siguientes funcionalidades:
  + Actualizar propietario ~Dany
  + Eliminar propietario ~Axel
  + Buscar propietario ~Diana
  + Ver lista de propietarios ~Vale
  + Visualizar propietario ~Dany

**Cuarto Sprint**

* Fechas: 14 de octubre al 18 de octubre
* Haremos el Front-End de las siguientes funcionalidades:
  + Agregar cliente ~Vale
  + Actualizar cliente ~Axel
  + Eliminar cliente ~Vale
  + Buscar cliente ~Diana
  + Ver lista de clientes ~Dany
  + Visualizar cliente ~Dany

XP

* Fechas: 18 de octubre al 27 de noviembre
* Haremos todas las características del proyecto relacionadas con el Back-End
  + Base de datos
  + Servidor
  + Scripts